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第一部分  单位概况
一、主要职能、职责
（一）部门职能
贯彻执行国家、自治区和巴彦淖尔市有关城市建设的法律、法规、规章及政策，具体负责双河区开发建设工作。
（二）部门主要职责
1、按照巴彦淖尔市城市总体规划及双河地区控制性详细规划，协助有关部门草拟双河地区修建性详细规划、开发建设中长期规划、年度计划等工作。
2、协助相关部门开展双河地区区域内市政基础设施、建设工程、园林绿化、公共设施建设等方面的协调联络工作。
3、协调配合相关部门开展双河地区开发建设的土地征收、房屋征收及各类基础设施建设和运营等方面的工作。
4、承担市政府和市住建局交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.本单位无下属单位。巴彦淖尔市城市新区发展中心核定事业编制20名（其中管理人员编制6名、专业技术人员编制14名）。核定科级领导职数3名（1正2副）。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：
	序号
	单位名称
	单位性质

	1
	巴彦淖尔市城市新区发展中心
	财政拨款的事业单位


三、2025年度单位要工作完成情况
今年以来，按照市委市政府以及市住建局的安排部署，坚持凝心聚力抓项目，聚精会神抓落实，各项工作取得了较大的进展。一是继续做好北京中医院内蒙古医院周边市政道路配套设施建设工程的尾留工程。2025年，我中心主要完成了绿化工程、强家路剩余道路铺油、雨污水管网对接、人行道铺设等工作，完成部分路段沥青道路对接和铺设工程；路灯安装等工作。目前，已种植乔木433株、灌木71000株，共完成道路绿化面积7.8亩；对接雨水管道和污水管道5405米；铺设道路面积92442.16平方米；安装路灯128盏。二是做好已征土地利用管理。我中心已征土地继续委托临河区市政公司进行管理；河套学院申请将位于双河校区南、东至三封路、南至安澜街、西至高阙路的土地用于实践教学和科研工作，经市政府、市住建局、河套学院相关领导多次实地勘察，已签署委托管理协议。三是做好中央环保督察交办整改工作。在2025年中央环保督察督办时，发现双河片区云中大街存在城市生活垃圾、建筑垃圾混倒现象，我中心协同临河区执法局开发区中队、临河区市政公司进行整改，将所有垃圾清理完毕，完成督察整改任务。四是积极化解债务。多次与万宇佳业公司对接化解先锋、金川大桥工程欠款问题并完成尾款支付；根据市工信局、财政局“6.30”化债要求，将金川南路工程400万元欠款上报至债务系统，积极对接协调各部门，努力化解该部分债务；正在上报协调临河区双河镇团结四组失地农民养老保险2289万元资金问题。五是认真回应群众诉求。根据市信访局、市住建局的统一要求，完成信访人艾国、白文学、高新荣的信访调度11次；我中心接收到群众通过12345政务热线反映问题5件，主要涉及福利院主管道接入事宜、道路结冰、路灯不亮、交通标识线无法满足现有交通需求等问题，已全部回应并办结。
“十四五”时期和2025年，在市委、市政府大力支持和住建局的坚强领导下，我中心结合实际条件，不断提高政治思想认识，开展重点项目建设，积极化解债务，双河区发展更加健康有序。但与领导的期望、群众的期盼还有很大差距，比如，规划边界不够明确，已征收土地利用率低，基础设施配套管网无法满足使用要求等等。我们将在下一步工作中加以解决。

第二部分  单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市城市新区发展中心 2025年度收入、支出决算总计均为 6796.80万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 4658.81万元，增长 217.91%，变动原因：市财政追加双河区基础设施建设项目资金；与上年决算相比，收、支总计各减少59381.04万元，下降89.73%。其中：
（一）收入决算总计 6796.80万元。包括：
1.本年收入决算合计 6796.80万元。与上年决算相比，减少59381.04万元，下降89.73%，变动原因：基础设施建设减少。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项此项内容。
3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无年末结转和结余。
（二）支出决算总计 6796.80万元。包括：
1.本年支出决算合计 6796.80万元。与上年决算相比，减少59381.04万元，下降89.73%，变动原因：基础设施建设减少。
2.结余分配 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项原因。
3.年末结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：本年无年末结转和结余。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市城市新区发展中心 2025年度本年收入决算合计 6796.80万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入 6396.80万元，占 94.11%；
政府性基金预算财政拨款收入 400.00万元，占 5.89%；
国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
上级补助收入 0万元，占 0%；
事业收入 0万元，占 0%；
经营收入 0万元，占 0%；
附属单位上缴收入 0万元，占 0%；
其他收入 0万元，占 0%。
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图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市城市新区发展中心 2025年度本年支出决算合计 6796.80万元，其中：
基本支出 221.97万元，占 3.27%；
项目支出 6574.83万元，占 96.73%；
上缴上级支出 0万元，占 0%；
经营支出 0万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0万元，占 0%。
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图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市城市新区发展中心 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 6796.80万元，与年初预算相比，收、支总计各增加减少 4658.81万元，增长217.91%，变动原因：市财政追加双河区基础设施建设项目资金；与上年决算相比，收、支总计各减少59381.04万元，下降89.73%，变动原因：双河区基础设施建设减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市城市新区发展中心 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 6396.80万元。与年初预算 2137.99万元相比，完成年初预算的 299.20%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为 25.95万元，与年初预算相比增加 0.15万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算9.24万元，支出决算6.23万元，完成年初预算的67%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员工资减少。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.81万元，支出决算18.89万元，完成年初预算的119%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。
3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.75万元，支出决算0.83万元，完成年初预算的110%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为 13.78万元，与年初预算相比增加 2.53万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.79万元，支出决算9.42万元，完成年初预算的120%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。
3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.45万元，支出决算4.36万元，完成年初预算的126%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。
（三）城乡社区支出（类）
[bookmark: _GoBack]1.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算150.72万元，支出决算6340.33万元，完成年初预算的4206%。决算数与年初预算数的差异原因：市财政追加双河区基础设施建设项目资金。
  （四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为 15.39万元，与年初预算相比增加1.35万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.39万元，支出决算16.74万元，完成年初预算的109%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市城市新区发展中心 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 221.97万元，其中：
（一）人员经费 209.51万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。
（二）公用经费 12.45万元。主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市城市新区发展中心 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 6174.83万元，其中：
（一）工资福利支出 0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
（二）商品和服务支出 7.37万元。主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费等。
（三）资本性支出 4232.64万元。主要包括：基础设施。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市城市新区发展中心 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.02万元，支出决算 0.02万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.02万元，支出决算 0.02万元，完成预算的 100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.02万元，支出决算 0.02万元。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市城市新区发展中心 2025年度财政拨款“三公”经费支出 0.02万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0.02万元，占 100.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位无公务用车。
（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位无公务用车。
3.公务接待费支出 0.02万元。其中：国内公务接待支出 0.02万元，接待1 批次，2 人次，开支内容：公务接待；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.28万元，下降92.27%，变动原因：公务接待减少。


九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市城市新区发展中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 400.00万元。与上年决算相比，增加 400.00万元，增长 0%，变动原因：市财政追加金川南路项目资金。其中：
（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）支出400万元，主要用于金川南路项目建设。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市城市新区发展中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市城市新区发展中心 2025年度公用经费支出决算 12.45万元，与上年决算相比，增加 1.00万元，增长 8.75%，变动原因：人员增加。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类单位（依据政府编制管理部门确定的单位性质），无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市城市新区发展中心2025年度政府采购支出总额 6.18万元，其中：政府采购货物支出 2.85万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 3.33万元。政府采购授予中小企业合同金额 6.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 6.18万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市城市新区发展中心截至2025年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆，；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区巴彦淖尔市城市新区发展中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金 6174.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金 400.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“双河区规划支路市政道路及管网配套工程项目”、“金川大桥及连接线道路工程项目”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6174.83万元，政府性基金支出400.00万元，其中，对“双河区规划支路市政道路及管网配套工程项目”、“金川大桥及连接线道路工程项目”分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目严格按照既定计划、规范流程有序推进实施，按期完成各项既定工作任务，整体运行规范、管控到位。项目资金使用合规高效，无挤占、挪用、浪费等问题；项目产出、效益、满意度等核心绩效指标基本达成预期目标，有效解决项目实施初期拟定的核心问题，顺利实现项目建设初衷，整体绩效表现良好，项目实施综合评价等级为优秀。



（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区巴彦淖尔市城市新区发展中心2025年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。
<1>.双河区规划支路市政道路及管网配套工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3200万元，执行数为3200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
1.产出指标完成情况
（1）数量指标
1）道路全长(米)，目标值1652，完成值1652，分值10，得分10。
2）道路红线宽(米)，目标值30，完成值30，分值5，得分5。
（2）质量指标
1）道路验收合格率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
2）绿化亮化管网验收合格率(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。
（3）时效指标
1）完成道路建设的及时性，目标值按时完成，完成值按时完成，分值5，得分5。
2）绿化亮化管网完成的及时性，目标值按时完成，完成值按时完成，分值5，得分5。
（4）成本指标
1）道路及管网工程每公里成本控制(万元)，目标值1700，完成值1700，分值5，得分5。
2）绿化工程每平方米成本控制(元)，目标值600，完成值600，分值5，得分5。
2.效益指标完成情况
（5）社会效益
1）改善双河区居民生活条件，目标值有效改善，完成值有效改善，分值15，得分15。
（6）可持续影响
1）改善良好的双河区开发环境，目标值有效改善，完成值有效改善，分值15，得分15。
3.满意度指标完成情况
（7）服务对象满意度
1）改善居民出行条件，目标值有效改善，完成值有效改善，分值10，得分10。
发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
<2>.金川大桥及连接线道路工程项目项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
1.产出指标完成情况
（1）数量指标
1）道路全长(米)，目标值5121，完成值5121，分值10，得分10。
2）道路红线宽(米)，目标值63，完成值63，分值5，得分5。
（2）质量指标
1）道路验收合格(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。
2）绿化验收合格(%)，目标值80，完成值80，分值5，得分5。
（3）时效指标
1）完成道路建设的及时性(%)，目标值80，完成值80，分值5，得分5。
2）完成道路绿化的及时性(%)，目标值80，完成值80，分值5，得分5。
（4）成本指标
1）道路成本控制(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。
2）绿化成本控制(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。
2.效益指标完成情况
（5）经济效益
1）道路两侧土地增值(倍)，目标值5，完成值5，分值10，得分10。
（6）社会效益
1）改善双河区居民生活条件(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
（7）生态效益
1）改善双河区环境(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。
（8）可持续影响
1）营造良好的开发环境(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。
3.满意度指标完成情况
（9）服务对象满意度
1）改善出行条件(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。
发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表(2025年度）
	项 目名称
	双河区规划支路市政道路及管网配套工程

	主管部门
	巴彦淖尔市住房和城乡建设局（部门）
	实施单位
	巴彦淖尔市城市新区

	

项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	发执展行中率心
	得分

	
	年度资金总额
	0
	3200
	3200
	10
	（%）
100
	10

	
	其中 ：财政拨款
	0
	3200
	3200
	——
	100
	——

	
	上年结转资金
	
	
	
	——
	
	——

	
	其他资金
	0
	0
	0
	——
	0
	——

	


年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成规划支路一建设总长度1380米，红线宽30米， 总用地面积42009.92平方米，配套建设污水 、 雨 水 、 给 水 管 网 1380 米， 绿 化 带 面 积11529.4平方米 ，安装路灯70盏 ；规划支路二建设 总 长度272 米， 红 线 宽30 米， 总 用地 面 积5663.72平方米，配套建设污水、雨水、给水管网272米，绿化带面积1554.38平方米，安装路灯14盏。
	

绩效目标总体达标，部分指
标有待提升。

	
绩效指标
	
一级指标
	

二级指标
	

三级指标
	
指标性质
	
指标方向
	
年度指标值
	
实际完成值
	
计量单位
	

分值
	得分
	偏差
原因
分析
及改
进措施

	







绩效指标
	




产出指标
	数量指标
	道路全长
	正向
	等于
	1652
	1652
	米
	10
	10
	

	
	
	
	道路红线宽
	正向
	等于
	30
	30
	米
	5
	5
	

	
	
	
质量指标
	道路验收合格率
	正向
	大于
等于
	90
	90
	%
	10
	10
	

	
	
	
	绿化亮化管网验收合格率
	正向
	大于
等于
	90
	90
	%
	5
	5
	

	
	
	
时效指标
	完成道路建设的及时性
	定性
	
	按时
完成
	按时
完成
	
	5
	5
	

	
	
	
	绿化亮化管网完成的及时性
	定性
	
	按时
完成
	按时
完成
	
	5
	5
	

	
	
	
成本指标
	道路及管网工程每公里成本控制
	反向
	小于
等于
	1700
	1700
	万元
	5
	5
	

	
	
	
	绿化工程每平方米成本控制
	反向
	小于
等于
	600
	600
	元
	5
	5
	

	
	效益指标
	社会效益
	改善双河区居民生活条件
	定性
	
	有效
改善
	有效
改善
	
	15
	15
	

	
	
	可持续影响
	改善良好的双河区开发环境
	定性
	
	有效
改善
	有效
改善
	
	15
	15
	

	
	满意
度指标
	服务对象满意度
	改善居民出行条件
	定性
	
	有效改善
	有效改善
	
	10
	10
	

	总分
	100
	100
	




主管部门:巴彦淖尔市住房和城乡建设局（部门）月    日
项目支出绩效自评表
	项 目名称
	金川大桥及连接线道路工程

	主管部门
	巴彦淖尔市住房和城乡建设局（部门）
	实施单位
	巴彦淖尔市城市新区发展

	

项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行中率
	得分

	
	年度资金总额
	0
	400
	400
	10
	（%）
100
	10

	
	其中 ：财政拨款
	0
	400
	400
	——
	100
	——

	
	上年结转资金
	
	
	
	——
	
	——

	
	其他资金
	0
	0
	0
	——
	0
	——

	



年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	金川大桥及连接线道路工程北起沃野街，南至沿
黄公路 ，全长5121米 ，道路红线宽63米，沥青砼
路面，三块板断面， 即机动车道30米、两侧绿化
隔离带各5米、非机动车道各6.5米、人行道各5米
。其中拟建的金川大桥起点位于金川大道与沃野
街平交 口南侧，上跨规划红铁街、北边渠、包兰
铁路、规划河堤路、黄河总干渠、右侧河堤路至
桥梁终点，后接路堤，桥梁全长932.2米。概算投
资16333.68万元。
	


绩效目标总体达标 ，部分指标有待提
升。

	绩效指标
	一级指标
	
二级指标
	
三级指标
	指标性质
	指标方向
	年度指标值
	实际完成值
	计量单位
	分值
	得分
	偏差原因
分析及改进措施

	










绩效指标
	





产出指标
	数量指标
	道路全长
	正向
	等于
	5121
	5121
	米
	10
	10
	

	
	
	
	道路红线宽
	正向
	等于
	63
	63
	米
	5
	5
	

	
	
	
质量指标
	道路验收合格
	正向
	大于
等于
	80
	80
	%
	10
	10
	

	
	
	
	绿化验收合格
	正向
	大于
等于
	80
	80
	%
	5
	5
	

	
	
	
时效指标
	完成道路建设的及时性
	正向
	大于
等于
	80
	80
	%
	5
	5
	

	
	
	
	完成道路绿化的及时性
	正向
	大于
等于
	80
	80
	%
	5
	5
	

	
	
	
成本指标
	道路成本控制
	正向
	大于
等于
	90
	90
	%
	5
	5
	

	
	
	
	绿化成本控制
	正向
	大于
等于
	90
	90
	%
	5
	5
	

	
	

效益指标
	经济效益
	道路两侧土地增值
	正向
	大于
等于
	5
	5
	倍
	10
	10
	

	
	
	社会效益
	改善双河区居民生活条件
	正向
	大于
等于
	90
	90
	%
	10
	10
	

	
	
	生态效益
	改善双河区环境
	正向
	大于
等于
	90
	90
	%
	5
	5
	

	
	
	可持续影响
	营造良好的开发环境
	正向
	大于
等于
	90
	90
	%
	5
	5
	

	
	满意
度指
	服务对象满意度
	改善出行条件
	正向
	大于
等于
	90
	90
	%
	10
	10
	

	总分标

	100
	100
.00
	


主管部门:巴彦淖尔市住房和城乡建设局（部门）
年    月     日
（三）部门项目绩效评价结果。
以双河区规划支路市政道路及管网配套工程项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价
（4） 单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。
预算绩效管理制度体系建设情况
坚持制度先行，构建“1+N”闭环管理制度体系，覆盖预算编制、执行、监控、评价、结果应用全流程，实现绩效管理依规开展、闭环运行。
（一）夯实顶层制度框架
对标上级改革部署，结合单位实际，制定预算绩效管理总体方案和管理制度，明确工作目标、实施范围、重点任务及责任分工，确立绩效导向的预算管理工作格局，扭转“重分配、轻绩效”的传统管理模式。
（二）完善全链条配套机制
健全事前绩效评估、绩效目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用问责等配套制度。严格新增项目绩效评估，严把预算入口；统一绩效目标编制审核标准，实现无目标不预算；建立常态化动态监控机制，及时纠偏整改；规范各类绩效评价流程标准，建立评价结果与预算安排、考核问责挂钩机制，强化制度刚性约束。
（三）狠抓制度落地执行
明确各科室、下属单位绩效管理职责，压实主体责任。常态化开展业务培训，提升全员实操能力。将预算绩效管理纳入年度考核，定期开展制度执行督查，常态化整改问题，推动绩效管理规范化、常态化落地。
核心绩效指标标准体系建设情况
按照科学规范、分类分级、动态更新原则，搭建标准化、可量化、可考核的核心绩效指标体系，统一绩效评价标准标尺，支撑绩效管理全流程开展。
（一）搭建分层分类指标体系
建立“共性+个性、一级核心+二级细分”立体化指标体系。统一设置产出、效益、满意度三类通用核心指标，明确统计口径和评价规则；结合民生保障、项目建设、专项补助等重点领域，细化行业特色指标，解决指标同质化、针对性不强等问题。
（二）统一指标规范标准
严格落实“可量化、可考核、可对比、可追溯”要求，明确各类指标定义、口径、数据来源、评分标准及权重，细化指标达标层级，编制绩效指标参考手册，杜绝空泛虚化指标，提升评价精准度。
（三）实行动态迭代更新
依托预算管理一体化系统，建立指标库动态更新机制，结合政策调整、项目实施和评价反馈，定期增补优化、淘汰过时指标，持续扩充标准化指标储备，保障指标体系科学适配、贴合实际。
（四）深化指标体系落地应用
将标准化指标体系嵌入预算管理全流程。编制预算时智能匹配绩效目标，执行中依托指标动态监控，评价时以标准化指标为核心量化打分，结果用于预算调整和政策优化，实现以标准管绩效、以绩效管资金。
第三部分  名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：常競文              联系电话：0478-8766108
第五部分  部门（单位）决算表
 
见附件。
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