|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |
| （2022年度） |  |
| 项目名称 | 双河区基础设施维护管理项目 | 项目负责人及联系电话 | 王亮-8766107 |  |
| 主管部门 | 巴彦淖尔市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 巴彦淖尔市城市新区发展中心 |  |
| 项目资金 （万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  年度资金总额： | 0 | 39001.24 | 100 | 100% | 100 |  |
|  其中：财政拨款 | 33314.23 | 33314.23 | —— | 100% | —— |  |
| 上年结转资金 |  | 5687.01 | —— | 100% | —— |  |
|  其他资金 |  |  | —— |  | —— |  |
| 年度总体目标 | 预算目标 | 目标实际完成情况 |  |
|  目标1：建设双河区市政道路1公里； 目标2：建设雨污水管网15000米； 目标3：建设道路绿化配套40万平方米； 目标4：建设路灯100盏。 | 目标1：建设双河区市政道路1公里目标2：建设雨污水管网15000米；目标3：建设道路绿化配套38万平方米；目标4：建设路灯100盏。 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 |  |
| 产出指标50分 | 数量指标 | 完成市政道路建设 | 1公里 | 1公里 | 10 | 10 |  |  |
| 完成雨污水管网 | 15000米 | 15000米 | 10 | 10 |  |  |
| 完成道路绿化配套 | 40万平方米 | 38万平方米 | 10 | 9 | 因疫情影响 |  |
| 建设路灯 | 100盏 | 100盏 | 10 | 10 |  |  |
| 质量指标 | 各项工程指标验收合格 | 合格 | 合格 | 5 | 5 |  |  |
| 时效指标 | 完成市政道路建设的及时性 | 90% | 90% | 5 | 5 |  |  |
| 管网铺设完成的及时性 | 95% | 95% | 5 | 5 |  |  |
| 路灯建设的及时性 | 80% | 80% | 2 | 2 |  |  |
| 成本指标 | 将各项成本控制在合理的范围内 | 合理 | 合理 | 3 | 3 |  |  |
| 效益指标30分 | 经济指标 | 双河区城市环境进一步美化 | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 5 |  |  |
| 双河区土地增值 | 明显增值 | 明显增值 | 5 | 4 | 有待提高 |  |
| 社会效益指标 | 为双河区开发建设创造良好条件 | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 4 | 有待提高 |  |
| 双河区居民出行提供方便 | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 4 | 有待提高 |  |
| 生态指标 | 改善双河区生态环境 | 明显改善 | 明显改善 | 2 | 2 |  |  |
| 提高居民生活水平 | 明显提高 | 明显提高 | 3 | 2 | 有待提高 |  |
| 可持续影响指标 | 增加双河区知名度 | 长效 | 长效 | 2 | 2 |  |  |
| 营造良好的开发环境 | 明显改善 | 明显改善 | 3 | 3 |  |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 改善出行条件 | 比较满意 | 比较满意 | 5 | 4 | 有待提高 |  |
| 打造双河区开发建设基础框架 | 基本形成 | 基本形成 | 5 | 4 | 加强建设 |  |
|  总分  | 100 | 93 |  |  |